CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Số:        /HĐGK-S55-…..

Công trình: ………………………………….

Hạng mục: ……………………………………………

I. CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

- Luật thương mại và dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 7 từ ngày 05 tháng 05 đến ngày 14 tháng 06 năm 2005;

- Hợp đồng thi công xây dựng số: ………………………...(ký hiệu HĐA);

- Điều kiện thực tế tại Công trường ………………..……………………..;

- Các căn cứ khác….……………………...……………………………….;

- Năng lực và nhu cầu của hai bên.

Hợp đồng này được lập ngày … tháng ... năm 20…. (HĐB) bởi các Chủ thể dưới đây:

II. CÁC BÊN KÝ HỢP ĐỒNG:

1. BÊN A: BÊN GIAO KHOÁN: CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 505.

- Người đại diện	: Ông ………………	Chức vụ: ………………………….

- Địa chỉ		: IaO - IaGrai - Gia lai.

- Điện thoại	: 04 62659 505  		Fax: 04 62659 506

- Tài khoản số	: …………………  Tại ………………………………………...

- Mã số thuế	: 5900320629

2. BÊN B: BÊN NHẬN KHOÁN:

- Đại diện		: Ông …………………….. Chức vụ: Chỉ huy trưởng

(Quyết định bổ nhiệm số:  ………………………………… của Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 505)

- Địa chỉ		: ………………………………………………………………

- CMND 		: ………………………………………………………………

- Điện thoại	: ………………………………………………………………

III. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

Điều 1: Nội dung công việc và sản phẩm của hợp đồng:

  - Phạm vi công việc: Bên A đồng ý giao Bên B đồng ý nhận thi công xây lắp: ………………………………………………….……………..…………………………. đã ký kết trong HĐA. Các công việc bao gồm: ………………………………………. để hoàn chỉnh sản phẩm bàn giao công trình cho Chủ đầu tư như cam kết trong HĐA.

  - Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật: Phù hợp các điều kiện của HĐA và tuân thủ các Quy định quản lý chất lượng xây dựng công trình của Nhà nước.

  - Bên B quản lý và lập hoàn chỉnh hồ sơ để nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư phần khối lượng giá trị sản phẩm hoàn thành.

Điều 2: Địa điểm, thời gian và tiến độ thực hiện:

2.1 	Địa điểm xây dựng: ......................................................................................... (HĐA).

2.2 	Thời gian thực hiện Hợp đồng: Bên B cam kết thực hiện HĐB theo đúng tiến độ trong HĐA ký với Chủ đầu tư. Chi tiết tiến độ cần hiệu chỉnh cho phù hợp điều kiện riêng sẽ được B thống nhất với Chủ đầu tư, thông qua A để phối hợp thực hiện.

Điều 3:  Khối lượng, đơn giá và giá trị hợp đồng:

  - Khối lượng: Là khối lượng thực tế hoàn thành phù hợp HĐA được Chủ đầu tư và Bên A chấp nhận thanh toán.

  - Đơn giá: Theo đơn giá giao khoán cơ sở là đơn giá nội bộ hiện hành có tính đến các chi phí theo điều kiện riêng của HĐB.

  - Giá trị hợp đồng (tạm tính): Bằng số (Bằng chữ: ......................................). Chi tiết như phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng này. Giá trị chi phí khoán không bao gồm thuế VAT.

Giá trị bổ sung: Tuân thủ qui tắc có làm - được Chủ đầu tư trả tiền hoặc rủi ro bất khả kháng. Chi tiết công việc phát sinh phải được Giám đốc Công ty duyệt tại thời điểm phát sinh để làm lương trong tháng và cơ sở thanh toán dứt điểm cho B nếu là rủi ro do bên A tự chịu hoặc yêu cầu B lập chứng từ phát sinh đòi Chủ đầu tư theo điều kiện của HĐA.

Điều 4: Trách nhiệm của mỗi bên:

  - Trách nhiệm bên giao khoán (Bên A):

- Giao cho bên B toàn bộ hồ sơ thiết kế, mặt bằng, hiện trạng tại hiện trường.

- Đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện theo điều 2.2.

- Giám sát, kiểm tra mọi hoạt động của bên B, kịp thời ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.

- Cung ứng đầy đủ vốn, vật tư và các dịch vụ khác theo đề nghị của B, phù hợp yêu cầu qui trình ứng - yêu cầu - thanh toán - quyết toán của Công ty.

- Ký hợp đồng kinh tế mua vật tư, phục vụ thi công theo yêu cầu của B phù hợp với phân cấp của Công ty, tuân thủ pháp luật.

- Hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn cho B lập biện pháp tổ chức thi công, tiến độ chi tiết, định mức đơn giá khoán cũng như hồ sơ, sổ sách, chứng từ tài chính kế toán.

- Mở sổ sách kế toán hạch toán chi phí, doanh thu, kết quả sản xuất kinh doanh của bên B theo quy định Nhà nước.

4.2 	Trách nhiệm, quyền hạn bên nhận khoán (Bên B):

- Đảm  bảo thi công theo đúng tiến độ như qui định tại điều 2.2, chất lượng tại điều 1.2 của hợp đồng này.

- Thi công theo đúng thiết kế kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công, triển khai thực hiện đến đâu dứt điểm đến đó và được Chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu thanh toán hoàn thành.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng công trình bao gồm kỹ thuật, mỹ thuật. Nếu xảy ra sai sót bên B phải tự sửa chữa, thay thế mà không được bên A tính thêm chi phí.

- Chấp hành nghiêm chỉnh lệnh sản xuất, điều độ giao ban và các chỉ dẫn của Chủ đầu tư phù hợp các điều khoản HĐA. Có mặt tại công trường thường xuyên để đủ thông tin thay mặt Công ty giải quyết mọi phát sinh.

- Lập và thoả thuận với Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư về biện pháp tổ chức thi công, các thay đổi, sửa đổi thiết kế, phát sinh khác để nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư làm cơ sở nghiệm thu thanh toán với bên A.

- Chịu trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu và lập phiếu giá thanh toán theo qui trình của Chủ đầu tư và Công ty. Thực hiện công tác nghiệm thu, chuyển bước thi công cũng như nghiệm thu giai đoạn của công trình với cơ quan Tư vấn thiết kế; Chủ đầu tư và Công ty. Chịu mọi chi phí trong công tác nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm, bên B có trách nhiệm báo cáo bên A theo đúng quy trình, quy định của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hiện hành.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh và Chủ đầu tư về việc quản lý nhân lực, vật tư, xe máy thiết bị tham gia thi công; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và xây dựng tốt mối quan hệ với nhân dân trên phạm vi mặt bằng công trường.

- Có phương án khoán, các chế độ động viên khen thưởng (trích từ quỹ lương) cho người lao động tham gia thi công để khuyến khích động viên tăng năng suất lao động, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Bảo đảm chia lương kịp thời, công bằng hợp lý theo qui định của Công ty, phù hợp với luật lao động và các chế độ của Nhà nước.

- Bên B không được tự ý thuê thầu phụ, nhân công, xe máy. Trường hợp nguồn lực của Công ty không đáp ứng được yêu cầu về công việc, B được chủ động thuê ngoài nhưng phải được Giám đốc Công ty chấp thuận bằng văn bản đồng thời có hợp đồng, danh sách công nhân gửi ngay về Công ty theo dõi thực hiện.

- Khi được sự đồng ý của Giám đốc Công ty, B được chủ động mua các loại vật tư, công cụ, để phục vụ sản xuất thi công đồng thời chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng và giá hợp lý.

Điều 5: Tạm ứng, thanh quyết toán hợp đồng

5.1 Tạm ứng:

5.1.1 Ứng vốn: Bao gồm Tiền, vật tư, công cụ dụng cụ mà Công ty cấp hoặc trả nợ thay cho khách hàng phục vụ thi công công trình.

5.1.2 Điều kiện ứng vốn: Công ty chỉ giải quyết ứng vốn khi có chi tiết đề nghị tạm ứng theo mẫu 03-TT kèm bảng theo dõi lũy kế ứng vốn có giải trình minh chứng (chi hết tiền ứng của đợt trước) bằng chứng từ.

5.1.3 Yêu cầu thanh toán hoàn ứng:

1. Bên B tự cân đối sản phẩm hoàn thành: Việc làm lương theo hệ thống biểu mẫu BM710-04 là bước tự cân đối sản phẩm hoàn thành làm cơ sở nghiệm thu với Chủ đầu tư và đối chiếu với các chi phí vật tư, nhân công, máy cùng chi phí quản lý trong đề nghị A thanh toán theo mẫu (05-TT).

2. Yêu cầu thanh toán: Hàng kỳ khi phát sinh chi phí bên B có trách nhiệm lập đề nghị thanh toán theo mẫu (05-TT) có kèm bảng kê và chi tiết chứng từ hợp lệ, hợp lý. Hóa đơn chứng từ phải đảm bảo kịp thời, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng để phục vụ thi công công trình như: Vật tư phải có biên bản bàn giao cho đối tượng sử dụng, thuê xe máy, nhân công phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp đồng và bảng xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành.v.v. thông qua các biểu lập theo mẫu qui trình quản lý.

Yêu cầu thanh toán là bước nhằm tự tập hợp chi phí đúng kỳ để có cơ sở ứng tiếp kịp thời, không ràng buộc A phải thanh toán nếu có khoản chi phí vượt, ngoài giá trị B được thanh toán theo điều 3 của HĐB.

5.2 Thanh, quyết toán: Bên B lập phiếu giá yêu cầu A tạm thanh toán theo điều 3 của HĐB tương ứng với mỗi đợt thanh toán của Chủ đầu tư cho Công ty. Giá trị lũy kế các đợt tạm thanh toán hoặc 1 bản tổng hợp giá trị khối lượng khi kết thúc 1 hạng mục hoặc công trình đã hoàn thành (hoàn thành HĐA) được hai bên thống nhất quyết toán để thanh lý hợp đồng. Giá trị này lập trên cơ sở khối lượng đã được Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán và các khoản phát sinh đã được Giám công ty duyệt hàng tháng. Khi thanh lý bên B có thể đề xuất tiền thưởng trên cơ sở thành tích, cống hiến và các lợi ích xã hội do thực hiện HĐA.

Kèm theo quyết toán là 1 bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm: HĐA, Thiết kế, Dự toán, Các bản vẽ hoặc văn bản thay đổi bổ sung thiết kế, các chứng chỉ vật liệu đầu vào, hoàn công, biên bản nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu đưa vào sử dụng, các phiếu giá thanh quyết toán và cả các yêu cầu sửa chữa, bảo hành nếu có. Hồ sơ nộp cho Công ty để quyết toán cùng là bản gốc giống như đã bàn giao cho Chủ đầu tư và kèm theo Biên bản bàn giao hồ sơ cho chủ đầu tư có Bản kê chi tiết từng thành phần hồ sơ để đối chiếu so sánh.

Điều 6: Bảo hành công trình:

- Nội dung bảo hành: Khắc phục tồn tại trong biên bản bàn giao đưa vào sử dụng cho Chủ đầu tư và các yêu cầu sửa chữa sai sót do lỗi của B.

- Thời hạn bảo hành: Từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng đến ngày thanh lý HĐB (tại thời điểm này không còn yêu cầu sửa chữa sai sót của Chủ đầu tư).

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng:

7.1.	 Điều kiện chấm dứt: Bên A hoặc bên B có quyền yêu cầu chấm dứt HĐB trong các trường hợp sau:

- HĐA chấm dứt hoặc bên B không có đủ năng lực thực hiện hành vi của Chỉ huy trưởng theo yêu cầu của HĐB (bao gồm: Bị buộc thôi việc, vi phạm pháp luật, không đảm bảo sức khỏe, bị buộc rời công trường theo điều kiện HĐA .v.v.)

- Một trong hai bên vi phạm cơ bản các điều khoản cam kết trong HĐB làm tổn hại đến lợi ích (kinh tế, danh dự, uy tín) và sau khi đã thảo luận, nhắc nhở nhưng không có dấu hiệu hợp tác, khắc phục.

- Nếu Hợp đồng bị chấm dứt, Bên B phải ngừng công việc ngay lập tức, giữ công trường an toàn, bàn giao và rời công trường theo yêu cầu của A.

7.2.	 Thanh toán trong trường hợp chấm dứt Hợp đồng:

- Nếu Hợp đồng bị chấm dứt theo các điều kiện 7.1 hoặc do bất khả kháng thì bên A phải cấp một chứng nhận về giá trị các công việc đã hoàn thành, vật liệu tồn tại công trường trừ đi các khoản tạm ứng (như điều 5.1.1) đã nhận và lương phải trả cho người lao động cho đến ngày bàn giao để chấm dứt. Nếu tổng số tiền tạm ứng vượt quá khoản thanh toán thuộc về Bên B thì B phải trả cho Bên A. Trường hợp ngược lại A phải thanh toán cho B.

- Các nguồn lực về vật tư, thiết bị, công trình phục vụ thi công đều là tài sản bên A sau khi 2 bên chấm dứt hợp đồng.

Điều 8: Hiệu lực của Hợp đồng:

8.1.   Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày được hai bên ký.

8.2.   Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên thanh lý Hợp đồng theo luật định.

Điều 9: Điều khoản thi hành:

9.1.   Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Những phần không nêu trong hợp đồng thực hiện đúng theo qui định của Công ty Cổ phần Sông Đà 505, tuân thủ luật pháp Việt nam. Cấu thành pháp lý thống nhất với hợp đồng này là phụ lục hợp đồng và HĐA.

9.2.    Hợp đồng này được lập thành 04 bộ có giá trị pháp lý như nhau Bên A giữ 03 bộ, Bên B giữ 01 bộ.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B